### UMOWA NR ZP/05/17

zawarta ………….. 2017 r. w Toruniu

pomiędzy

Zamawiający:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy  w Toruniu, pod numerem 0000331628, o kapitale zakładowym w wysokości 87 937 000 zł, NIP: 956-225-29-41, REGON: 340600685,

reprezentowane przez:

Aleksandra Szczęsnego  -  Prezesa Zarządu

Piotra Kryna - Wiceprezesa Zarządu

oraz Współzamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza  J. Popiełuszki – Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000457089, NIP: 888-311-78-73, REGON: 341411727,

reprezentowany przez:

Marka Bruzdowicza – Dyrektora

zwani dalej łącznie „Zamawiającymi”

Wykonawca:

…………………………………..,

ul. ……………, ……………………….

……………………………..………………., pod numerem …………., ……………., NIP: ………….., REGON: ………………..,

reprezentowany przez:

……………………  -  ………………..

zwani dalej łącznie „Stronami”,

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., dalej także: „PZP”) w imieniu własnym i Współzamawiającego.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej Zamawiający udziela mu zamówienia w imieniu własnym oraz w imieniu Współzamawiającego, zgodnie z § 1 umowy z uwzględnieniem poniższych zasad:

- gdziekolwiek w niniejszej mowie mowa jest o uprawnieniach Zamawiającego, dotyczy to uprawnień Zamawiającego, jak i uprawnień Współzamawiającego w zakresie przedmiotu umowy,

- gdziekolwiek w niniejszej mowie mowa jest o obowiązkach względem Zamawiającego, dotyczy to obowiązków względem Zamawiającego, jak i obowiązków względem Współzamawiającego w zakresie przedmiotu umowy,

- powyższe nie dotyczy § 3. Wykonawca zawiadomi o gotowości do odbioru jedynie Zamawiającego, który uzgodni i wyznaczy termin odbioru częściowego lub końcowego.

§ 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr  1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku”.

- Zakres rzeczowy usług objętych przedmiotem umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych adaptowanych budynków (z załączeniem dokumentacji zdjęciowej),

- sporządzenie niezbędnych ekspertyz budowlanych pozwalających na prawidłowe wykonania dokumentacji projektowej,

- sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obiektów ochrony zdrowia, tzw. infrastruktury krytycznej,

- sporządzenie audytów energetycznych wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- sporządzenie koncepcji architektonicznej i technologii medycznej wraz z wizualizacją w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi wytyczne do projektowania i jest analizą możliwości zorganizowania funkcji szpitalnych w poszczególnych budynkach (Zamawiający dopuszcza odstępstwa od zatwierdzonego PF-U, pod warunkiem, że prowadzą one do zwiększenia funkcjonalności szpitala, są zgodne z aktualnymi wymaganiami szpitala i nie wpływają na zwiększenie kosztów robót budowlano - montażowych i eksploatacyjnych,

- sporządzenie projektu technologii medycznej,

- sporządzenie projektu oznakowania pomieszczeń,

- sporządzenie planu zagospodarowania terenu wraz z sieciami zewnętrznymi w tym m.in. elektrycznymi i sanitarnymi oraz parkingami z automatycznym systemem poboru opłat i systemem informacji,

- zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej wraz z technologią medyczną,

- sporządzenie projektu budowlanego w dwóch etapach,

- zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu budowlanego wraz z technologią medyczną,

- uzyskanie opinii rzeczoznawców: przeciwpożarowego i do spraw sanitarno-higienicznych albo uzgodnienie z Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Sanitarną, inspektorami z zakresu bhp,

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę w dwóch etapach,

- sporządzenie harmonogramu rzeczowego i finansowego uwzględniającego etapowanie robót, pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie szpitala podczas prac budowlano – montażowych,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót uwzględniających etapowanie robót i umożliwiających rozliczenie dotacji z RPO WK-P,  z wyodrębnieniem kosztów związanych z: termomodernizacją obiektu w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zastosowaniem OZE w ramach działania 3.1  RPO WK-P 2014-2020, inwestycjami w ochronę zdrowia w ramach działania 6.1  RPO WK-P 2014-2020 i elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w ramach działania 2.1  RPO WK-P 2014-2020 oraz wyceną mebli, sprzętu i aparatury medycznej,

- sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych wraz z aranżacją wnętrz, oznakowaniem pomieszczeń i specyfikacją wyposażenia w meble, sprzęt i aparaturę medyczną,

- ze względu na konieczność zaprojektowania i wykonania nowych sieci i instalacji,  sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych rozwiązań tymczasowych, które pozwolą na funkcjonowanie szpitala w trakcie jego etapowej modernizacji.

- w budynkach planuje się zamontowanie Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej. Na etapie projektowania, Użytkownik wskaże firmę, która zaprojektuje, zamontuje i będzie ponosiła koszty eksploatacyjne przedmiotowego systemu. Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania swoich prac projektowych z zewnętrznym dostawcą systemu,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Strony postanawiają, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w pięciu etapach:

a) etap  1 -  sporządzenie koncepcji architektonicznej i technologii medycznej wraz z wizualizacją – termin realizacji 9 tygodni od dnia podpisania umowy,

b) etap 2 - następnie sporządzenie projektu budowlanego i technologii medycznej oraz audytów energetycznych wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę i uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę - termin realizacji 32 tygodnie od podpisania umowy,

Zamawiający wymaga wykonanie Etapu 2 w dwóch podetapach, tj.:

Podetap 2.1 sporządzenie projektu budowlanego i technologii medycznej oraz audytów energetycznych wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę i  uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę, który dotyczył będzie budowy  budynku nr 4 i głównego trzonu komunikacyjnego, przebudowy pomieszczeń pod potrzeby diagnostyki obrazkowej oraz niezbędnej dla tego zakresu  przebudowy/budowy sieci zewnętrznych i zagospodarowania terenu, który współfinansowany będzie w pierwszej kolejności ze środków RPO WK-P 2014-20. Zamawiający informuje, że termin realizacji Podetapu 2.1  nie może przekroczyć 24 tygodnie od podpisania umowy.

Podetap 2.2 sporządzenie projektu budowlanego i technologii medycznej oraz audytów energetycznych pozostałej części projektu wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórki i  uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórki. Zamawiający informuje, że dopuszcza wydłużenie terminu realizacji  Podetapu 2.2, jednak nie dłużej niż do                    32 tygodnia od podpisania umowy.

c) etap 3 - sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych wraz z aranżacją wnętrz, oznakowaniem pomieszczeń i specyfikacją wyposażenia w meble, sprzęt i aparaturę medyczną, uzyskanie pozwolenia na budowę - termin realizacji 41 tygodni od podpisania umowy,

d) etap 4 -  sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót – termin realizacji 44 tygodnie od podpisania umowy,

e) etap 5 - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Szacowany czas realizacji inwestycji to 48 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

§ 2

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Opracowania objęte przedmiotem umowy należy sporządzić w języku polskim, w sposób kompletny,  z należytą starannością oraz zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., Nr 1422);

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650 z późniejszymi zmianami)

- oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach;

- umową.

- Informacje zawarte w dokumentach, w zakresie technologii wykonania robót oraz doboru materiałów, wyrobów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późniejszymi  zmianami), to znaczy bez używania nazw własnych, a jedynie przez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

- Poszczególne projekty powinny przedstawiać pod względem przyszłej eksploatacji optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe (ekonomiczne).

- Stanowiąca przedmiot umowy dokumentacja projektowa winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, co potwierdzi protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez projektantów wszystkich branż.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w trakcie realizacji przedmiotu umowy bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących stosowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technologicznych oraz standardu wykończenia i wyposażenia oraz uzyskania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych opracowań objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opracowań będących przedmiotem umowy w  następujących formach i liczbie:

- koncepcji architektonicznej i technologii medycznej z wizualizacją - 5 egzemplarzy  w formie wydruku oraz 3 egzemplarze na płycie CD/DVD – w formatach: „doc”, „pdf” i „dwg”;

- dokumentacji budowlanej, wykonawczej, technologii medycznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów - 5 egzemplarzy  w formie wydruku oraz 3 egzemplarze na płycie CD/DVD – w formatach: „doc”, „pdf” i „dwg”.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń i innych dokumentów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów (w tym w szczególności z Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Sanitarną, inspektorami z zakresu bhp albo z odpowiednimi rzeczoznawcami).

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektów osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania Zamawiającemu wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań technologicznych, w tym także udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru Wykonawcy robót budowlanych objętych projektowaną inwestycją.

- Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku utraty ich ważności, na pisemny wniosek Zamawiającego.

- W trakcie realizacji dokumentacji Wykonawca odbywać będzie konsultacje z Zamawiającym w jego biurze albo na terenie WSS we Włocławku - raz na dwa tygodnie.

- Podczas wykonywania projektu technologii medycznej i budowlanego Wykonawca skupi się nad rozwiązaniem następujących problemów:

- analiza stanu istniejącego, szczególnie w zakresie oceny stanu technicznego istniejących budynków,

- utworzenie przyjaznego i czytelnego dla pacjentów oraz osób ich odwiedzających głównego wejścia do szpitala,

- rozwiązania istniejących w Szpitalu problemów z komunikacją pionową i poziomą,

- optymalna lokalizacja poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala,

- minimalizacji kosztów inwestycyjnych, poprzez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących budynków i funkcji Szpitala,

- dążenie do utworzenia tzw. „gorącej płyty”, na którą składa się: SOR, lądowisko dla helikopterów, blok operacyjny (z ewentualnym wydzieleniem traktów czystych i brudnych), oddział anestezjologii i intensywnej terapii (o ile warunki na to pozwolą w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego), dział diagnostyki obrazowej,

- dążenie do stworzenia w Szpitalu, jeżeli warunki na to pozwolą, głównego węzła komunikacyjnego – mającego na celu połączeniu wszystkich budynków zarówno w ramach komunikacji poziomej i pionowej,

- uporządkowanie komunikacji na drogach dojazdowych do poszczególnych części Szpitala, w tym szczególności dojazdu karetek do SOR oraz uporządkowanie miejsc parkowania pojazdów, poprzez utworzenie miejsc parkowania dla pojazdów personelu, pacjentów oraz osób ich odwiedzających, z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych inwestycji,

- stworzenie udogodnień umożliwiających pacjentom korzystanie z dziedzińców, atrium oraz specjalnych stref przeznaczonych dla osób ich odwiedzających,

- zaplanowanie rozbudowy Szpitala w sposób umożliwiający w przyszłości ewentualną jego dalszą rozbudowę.

- Podczas wykonywania koncepcji architektonicznej Wykonawca podda analizie następujące zagadnienia:

- możliwość wykorzystania dla  innych specjalności, np. otolaryngologii Okulistycznego Bloku Operacyjnego zlokalizowanego w budynku nr 5 i  ewentualne zaprojektowanie właściwej komunikacji,

- dopasowanie liczby stanowisk na sali nadzoru poznieczuleniowego do liczby zaplanowanych sal operacyjnych, aby sala nadzoru poznieczuleniowego nie stała się w przyszłości tzw. „wąskim gardłem” dla funkcjonowania bloku operacyjnego,

- zaprojektowanie Centralnej Sterylizatorni o odpowiedniej wydajności do ilości planowanych zabiegów i sal operacyjnych, aby Centrala Sterylizatornia nie stała się w przyszłości tzw. „wąskim gardłem”, wykonując stosowne obliczenia,

- w przypadku braku technicznej możliwości wykorzystania dla innych specjalności Okulistycznego Bloku Operacyjnego, przy jednoczesnym planowanym rozwojem działalności Szpitala w innych obszarach zabiegowych, np. otolaryngologii, zaprojektowanie 7 sal operacyjnych w głównym Bloku Operacyjnym, zamiast planowanych 6,  aby w przyszłości GBO nie stał się tzw. „wąskim gardłem” w działalności operacyjnej szpitala,

- wykonanie analizy bud. nr 13 w zakresie: kosztów realizacji i poprawy funkcjonalności - długość drogi pacjenta z lądowiska do SOR, umożliwiającej podjęcie decyzji dotyczącej lokalizacji lądowiska dla helikopterów na nowo projektowanym budynku nr 4 albo pozostawienie go w dotychczasowej lokalizacji na budynku nr 13 po jego dostosowaniu do projektowanego układu funkcjonalnego szpitala wraz ze sporządzeniem dokumentacji budowlano - wykonawczej,

- rezerwowe źródła zaopatrzenia szpitala w wodę zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- rezerwowe źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną, z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych inwestycji, zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- zasilanie w energię cieplną szpitala  spełniające  wymagania, z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych inwestycji,  zawarte w § 26 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 3

#### NADZÓR AUTORSKI

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem. Szacowany czas realizacji inwestycji to 48 miesięcy od podpisania umowy z generalnym wykonawcą robót budowlano-montażowych.

2.	Nadzór autorski realizowany jest w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bądź w sposób i na zasadach określonych w ustawie obowiązującej w dniu wykonywania usługi) i w ramach tego nadzoru Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań  w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Jeżeli w konsekwencji udzielonych wyjaśnień zachodzi konieczność uzupełnienia dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie dodatkowe opracowania i inne czynności, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania,

- udziału w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. Czas reakcji nadzoru autorskiego to maksymalnie 3 dni od daty przekazania drogą elektroniczną informacji o spotkaniu,

- stawiania się na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego przesłane faksem lub pocztą elektroniczną w terminie minimum dwóch dni roboczych przed dniem wyznaczonym.

3.	W przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków, Zamawiający pokryje wynikłą z tego tytułu szkodę z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.	Dokumentem stwierdzającym pobyt na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń i ustaleń jest zapis w dzienniku budowy lub pisemne potwierdzenie pobytu.

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnej płatności wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, proporcjonalnie do stanu realizacji robót budowlanych, jednak w okresach nie częstszych niż kwartalne.

§ 4

#### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający zobowiązuje się do roboczego uzgadniania rozwiązań funkcjonalnych i technicznych oraz niezwłocznego przekazywania Wykonawcy ewentualnych dodatkowych wytycznych do projektowania,  a w szczególności zobligowany jest do:

a)	zaopiniowania oraz przekazania decyzji dotyczącej uzgodnienia (zatwierdzenia) bądź nie uzgodnienia (zatwierdzenia) rozwiązań przedstawionych w koncepcji (etap 1) w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia,

b)	zaopiniowania oraz przekazania decyzji dotyczącej uzgodnienia (zatwierdzenia) bądź nie uzgodnienia (zatwierdzenia) rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej (etap 2: podetapy 2.1 i 2.2; 3; 4) w terminie 14 dni  od dnia ich przedłożenia do uzgodnień.

2.	Zamawiający wskaże osobę upoważnioną do bezpośredniego koordynowania realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

###### TERMINY REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji umowy wynosi (zapis zostanie dostosowany do tego, co Wykonawca zadeklarował w ofercie):

Etap  1 -  termin realizacji 9 tygodni od dnia podpisania umowy,

Etap 2. - termin realizacji  32 tygodnie od podpisania umowy,

Podetap  2.1 – termin realizacji 24 tygodnie od podpisania umowy,

Podetap 2.2 – termin realizacji 32 tygodnie od podpisania umowy,

Etap 3  - termin realizacji 41 tygodni od podpisania umowy,

Etap 4 -  termin realizacji 44 tygodnie od podpisania umowy.

Etap 5 - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Szacowany czas realizacji inwestycji to 48 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z generalnym wykonawcą.

Łączny czas przewidziany na realizację dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej wynosi 44 tygodnie.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest siedziba Zamawiającego. Sposób przekazania i odbioru dokumentacji projektowej lub jej części wykonanych w poszczególnych etapach wskazany jest w § 7 niniejszej Umowy.

- Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski, o którym mowa w § 3, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego obiektu zrealizowanego na podstawie projektu stanowiącego przedmiot umowy.

§ 6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, strony ustalają dla Wykonawcy następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

Cena netto: ………… zł,

Podatek od towarów i usług VAT, tj. ………… zł,

Cena brutto: ……… zł

Słownie brutto: ……………………...zł …/100

w tym:

a) za 1 etap:

Cena netto: …………….. zł,

Podatek od towarów i usług VAT, tj. ……………… zł,

Cena brutto: …………………. zł

b) za 2 etap, podetap 2.1:

Cena netto: …………….. zł,

Podatek od towarów i usług VAT, tj. ……………… zł,

Cena brutto: …………………. zł

c) za 2 etap, podetap 2.2:

Cena netto: …………….. zł,

Podatek od towarów i usług VAT, tj. ……………… zł,

Cena brutto: …………………. zł

d) za 3 i 4 etap:

Cena netto: ……………… zł,

Podatek od towarów i usług VAT, tj. ………………….. zł,

Cena brutto: ……………………. zł

e) za nadzór autorski:

Cena netto: ……………… zł,

Podatek od towarów i usług VAT, tj. ………………….. zł,

Cena brutto: ……………………. zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych i autorskich praw zależnych oraz przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono utwory, a także wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 umowy, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych opinii, uzgodnień  i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz wszelkie inne koszty, które mogą być poniesione w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała przez KPIM sp. z o. o. i WSS we Włocławku w częściach na podstawie faktur VAT wystawianych po:

a) zrealizowaniu etapu 1 o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy,

b) zrealizowaniu podetapu 2.1 o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy,

c) zrealizowaniu podetapu 2.2 o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy,

d) zrealizowaniu etapów 3 i 4  o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy,

e) realizacji nadzoru autorskiego – wartość nadzoru autorskiego proporcjonalna do wartości wykonanych i zafakturowanych robót budowlano – montażowych. Wartość nadzoru autorskiego wyniesie minimum 5 % kwoty brutto za wykonanie etapów 1-4. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski następować będzie w okresach nie częstszych niż kwartalne.

- Podstawą wystawienia faktury VAT za dokumentację projektową jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego. Podstawą wystawienia faktury VAT za nadzór autorski jest zaawansowanie wykonanych robót budowlano – montażowych. Wartość faktury za nadzór autorski będzie ustalana proporcjonalnie do wartości wykonanych i zafakturowanych robót budowlano – montażowych.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni dla płatności realizowanych przez KPIM sp. z o. o. i do 60 dni dla płatności realizowanych przez WSS we Włocławku od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- KPIM sp. z o. o. będzie płatnikiem w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a WSS we Włocławku w ramach planowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej. W przypadku nie pozyskania środków z UE całość wynagrodzenia Wykonawcy zapłaci KPIM sp. z  o. o.

- W przypadku stwierdzenia braków lub istotnych wad opracowania już po podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości.

§ 7

#### ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Pierwszy i drugi etap realizacji przedmiotu umowy będzie podlegał po jego zakończeniu odbiorowi częściowemu, a etap trzeci i czwarty -  po jego zakończeniu – odbiorowi końcowemu.

- Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Dokumentacja lub jej część stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz powinna posiadać: wszystkie niezbędne uzgodnienia, wykaz opracowań projektowych, pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z przepisami i wymogami techniczno-budowlanymi.

5.	Dostarczenie dokumentacji nie jest równoznaczne z jej przyjęciem przez Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie posiadała wymaganych uzgodnień, Zamawiający dokona jej zwrotu lub wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków.

§ 8

#### PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2.	Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac projektowych wykonywanych przy udziale Podwykonawców.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

    - Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z Umową wykonania robót Wykonawca wniósł, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotę ……………………… zł (słownie: ……………………. złotych ……/100).

    - Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie …………………………...

    - Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia bezzwłocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres, na który niniejsza Umowa została zawarta powiększony o 30 dni.

    - W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu gwarancji albo, jeżeli nie będzie to możliwe, do wniesienia nowej gwarancji na przedłużony termin realizacji przedmiotu Umowy.

    - W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

      - 70 % z wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawcę oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

      - 30 % z wniesionego zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

#### WADY PRZEDMIOTU UMOWY, REKOJMIA ZA WADY

1.	O wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

2.	Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

3.	Po stwierdzeniu wady Zamawiający może:

- żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku oraz zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

- odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego oraz zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w działań; wszelkie zapłacone przez Zamawiającego kwoty wynagrodzenia podlegać będą zwrotowi przez Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zwrotu.

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego, oraz zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty dodatkowych robót  pokryje Wykonawca w całości.

- Strony umownie rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w ten sposób, że Wykonawca będzie odpowiadał za wady przedmiotu umowy do upływu terminu 2 lat od dnia odbioru obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

§ 11

#### KARY UMOWNE

1.	Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają kary umowne określone w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a)	za spowodowanie zawinionej przez Zamawiającego przerwy powyżej 3 dni w wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2,  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a-d (w zależności od etapu/podetapu),

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego:

- na etapie 1 i 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotowego etapu/podetapu;

- na etapie 3 i 4, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto  za wykonanie przedmiotowego etapu.

3.	Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)	za opóźnienie w wykonaniu koncepcji, dokumentacji projektowej i innych opracowań, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowiącej odrębny przedmiot odbioru, w wysokości 0,1 % od całości wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, kiedy materiały te powinny być dostarczone,

b)	za opóźnienie w usunięciu wad koncepcji, dokumentacji projektowej i innych opracowań, o których mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 0,1 % od całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,

c)	za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy – w wysokości  0,2 % od całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

d)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca:

- na etapie 1 i 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotowego etapu/podetapu;

- na etapie 3 i 4, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotowego etapu.

5.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych oraz prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

6. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz z innych przysługujących mu względem Wykonawcy  wierzytelności.

7.   Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego obowiązującą formą odszkodowania będzie odszkodowanie oparte na ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz postanowienia niniejszej umowy (łącznie).

8.    Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu naruszenia praw autorskich oraz wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

9. 	W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty dodatkowych robót  pokryje Wykonawca w całości.

§ 12

GWARANCJA JAKOŚCI

1.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne przy podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego prac projektowych.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia nieodpłatnie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany ponadto pokryć wszelkie koszty związane z usuwaniem wad.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej.

- Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaprzestania finansowania inwestycji przez Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji,

c) Wykonawca nie uzgodnił z odpowiednimi służbami i organami dokumentacji na etapie tworzenia projektu budowlanego (w szczególności w zakresie BHP, sanitarno-higienicznym, przeciwpożarowym oraz technologii medycznej).

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu nie wykona swoich obowiązków wynikających z § 4, a uniemożliwia to wykonanie dokumentacji projektowej lub uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w razie otwarcia likwidacji drugiej strony albo zajęcia jej majątku z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę bądź jej wypowiedzenia strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu uzyskane od niego materiały  do projektowania oraz wszystkie materiały wytworzone w związku z realizacją niniejszej umowy w ramach poszczególnych etapów wymienionych w § 5 niniejszej umowy, za które otrzymał wynagrodzenie,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź rozwiązania umowy  za wypowiedzeniem,

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na odebraną część prac na zasadach określonych w umowie,

- Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie w wysokości proporcjonalnej do odebranych prac z uwzględnieniem wysokości zabezpieczenia wynikającego z § 9.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni przez każdą ze stron, od momentu powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o ile umowa niniejsza nie przewiduje innych terminów wykonania odstąpienia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;                                       2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż:

        - przysługiwać mu będzie pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do opracowań dostarczonych utworów;

        - prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich i prawa własności przemysłowej osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich;

        - korzystanie przez Zamawiającego (i wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów dostarczonych przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

    - Z momentem przekazania w wykonaniu niniejszej umowy poszczególnych utworów (opracowań/dokumentacji lub ich części) Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do tych utworów (opracowań/dokumentacji lub ich części) oraz prawa do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu do utworów, o których mowa powyżej na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także prawo własności egzemplarzy, na których te utwory utrwalono.

    - Cele i pola eksploatacji:

- wykorzystanie opracowań do realizacji projektu, a także przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją inwestycji,

- zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- zwielokrotnienie opracowań w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny lub optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych, kartach pamięci oraz z wykorzystaniem sieci www,

- wprowadzanie do pamięci komputera lub podobnie działającego urządzenia, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- umieszczenie opracowań w sieci internetowej,

- utrwalanie opracowań dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,

- publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

- wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

- wykorzystywanie opracowań przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją inwestycji,

- digitalizacja opracowań,

- w zakresie wykorzystania w całości lub w części utworów i ich opracowań dla dowolnych celów Zamawiającego oraz dokonywania w nich zmian, przeróbek, uzupełnień dla celów wykonywania, ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy robót - w tym także do wyrażania przez Zamawiającego zgody na wprowadzanie zmian, przeróbek i uzupełnień, do wszystkich utworów zawartych w utworach lub ich opracowaniach i innych dokumentach projektowych sporządzonych przez Wykonawcę (lub na jego rzecz),

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworów  i ich opracowania utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworów i ich opracowań – w sposób inny niż określony w punkcie m) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów Wykonawcy i ich opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

    - Wykonawca z momentem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przenosi na Zamawiającego upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych względem wszystkich utworów dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w tych utworach zmian i uzupełnień wszelkiego rodzaju oraz do rozpowszechniania anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

    - Przeniesienie praw, o których mowa w ustępach powyżej oraz udzielenie upoważnień nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

    - W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w związku z korzystaniem przez Zamawiającego (lub wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.

§ 15

ZMIANY UMOWY

1. Możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj:

- odnośnie do zmian osobowych:

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach;

2) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

- pozostałe zmiany:

1) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

2) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

3) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres;

4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności;

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego.

6. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz                     nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.

7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§16

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY: 		WSPÓŁZAMAWIAJĄCY:  		WYKONAWCA: