ZP/07/17

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

Kujawsko-Pomorskie

Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Adres do korespondencji:

Kujawsko-Pomorskie

Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Formularz ofertowy

Oznaczenie Wykonawcy (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prosimy skopiować tabelę i uzupełnić dla każdego Wykonawcy oraz wskazać pełnomocnika Wykonawców).

| Pełna nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby: |  |
| Adres do korespondencji: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ’ pn. Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

netto ............................................................................ zł

VAT……………..%, tj. ………………………..…….....zł

brutto .......................................................................... zł

(słownie złotych brutto: .........................................................................................................

w tym:

1)	cena za dokumentację projektową wynosi:

cena netto: …………………………………………

wartość VAT: ………………………………………

cena brutto: ………………………………………...

słownie: ………………………………………………

2)	cena za roboty budowlane wynosi:

cena netto: …………………………………………

wartość VAT: ………………………………………

cena brutto: ………………………………………...

słownie: ………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 34 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy z zachowaniem następujących terminów poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia:

Etap  1. -  sporządzenie koncepcji architektonicznej i technologii medycznej wraz z wizualizacją – termin realizacji do 2 tygodni od dnia podpisania umowy,

Etap 2. - sporządzenie projektu budowlanego i technologii medycznej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - termin realizacji do 8 tygodni,

Etap 3. -sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych wraz z aranżacją wnętrz, oznakowaniem pomieszczeń i kosztorysami inwestorskimi  - termin realizacji do 6 tygodni,

Etap 4. – realizacja robót budowlano – montażowych – termin realizacji do 20 tygodni.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy ją za wiążącą. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefonu, e-mail)

- Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

4a. Nazwa banku oraz numer konta, na które będzie zwracane wadium w przypadku wniesienia go w formie pieniężnej:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, które akceptujemy.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty będzie⃰ / nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

⃰ niepotrzebne skreślić

- Niżej wskazane dokumenty/ich część stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane (wskazane dokumenty należy spiąć w oddzielny komplet):

| nazwa dokumentu | część dokumentu stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

- PODWYKONAWCY zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć następującą część (zakres) zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę podwykonawcy i wskazać zakres podzleconej części zamówienia)

...........................................						................................

(miejsce i data wystawienia)						(podpis i pieczątka)